重庆市水利局办公室文件

渝水办河〔2016〕15号

重庆市水利局办公室

转发长江水利委员会关于

重庆市小江流域防洪治理工程云阳县黄石镇段

防洪护岸工程涉河建设方案的批复的通知

云阳县水务局：

现将长江水利委员会《关于重庆市小江流域防洪治理工程云阳县黄石镇段防洪护岸工程涉河建设方案的批复》（长许可〔2016〕63号）转发你局，并提出我局意见，请一并贯彻落实。

一、你局应督促业主单位—云阳县金禹水利电力有限责任公司严格按照长江委批复的规模、位置、界限、方案，实施工程建设。

二、你局应督促业主单位妥善处理好工程涉及的第三方合法水事权益。

三、工程开工前，你局应督促业主单位委托有测绘放线资质的单位施放控制坐标后方可进行施工建设，建设中应严格按照控制坐标进行施工。重庆市河道管理站将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核实。

四、你局要督促业主单位加强施工期的管理，制定切实可行的施工度汛应急预案报你局批准后实施，并服从各级防汛机构的指挥，确保建设期间行洪安全。

五、涉河建设内容施工完成后，你局应督促业主单位及时清除临时建筑物和施工弃土弃渣，保障河道行洪通畅，维护河道生态环境。

六、工程完工后，你局应督促业主单位及时提出涉河事项验收的申请及有关资料，经你局转报我局，由我局组织涉河事项验收，工程经专项验收合格后方可启用。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh31MiXwKiTvLC=sUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmsDNSHwQCf2QBzwNCD2KSQDPTXsNCD1PhzvLyDwPiABLCYDQSQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx55v6KqSnaHxLCD1naLwMaqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSXsLCPsLCbfLSb5MCX5LyHfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3wLBz1LBzzPhz2Qh0CNB0FMyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iKRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMBaEkWVlkNQDoqSTcQLj0sRlgYdjDzVjQIdT0DaFkMUEk3SkQYdT0paFoZRzMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTQRbSMXSDQEVEYCcTsgQmAnTyghVicYUDElRRsCMiPzZVI5Q2QvZkICQjkVLEj1VFE1dFMYXTkoVBsgNEUUSTs4c2T0a1EMdWEoYkHuPykBRjYDX1cRMWkUSCQxTmQ4dVQ2UWbzTiE0UGUxaEQgaF8kSDYtLFb0XiAPdmEFc140RTYZSFjwZVwPX2n3TDHwQTcGYDowYzUqdlc3MFIGNTcFKzj4Y1IsU1gOKzD8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZF4mP1UATFMAPTEAPTEIPTEAPTMAPTkCPTEAPTEmRTEAYzECPVcIPzEmSTQAc0=3PTEAQB8ATB7uPTEAPR7uNDDuczPuKx7uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWoAPTE5SWcAdkomPWosTTE5djEAdh82Pl0APTIsSWcBaUomPl0sTTIsdjEBaR82P0oAPTMZSWcCVkomP0osTTMZdjECVh82QD0APTQMSWcDSUomQD0sTTQMdjEDSR82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWoAQD05SWoMdkopSWosUD05djQMdh85Sl0AQD4sSWoNaUopSl0sUD4sdjQNaR85S0oAQD8ZSWoOVkopS0osUD8ZdjQOVh85TD0AQEAMSWoPSUopTD0sUEAMdjQPSR85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWoAQ0k5SSIYdkosVWosU0k5djcYdh7xVl0AQ0osSSIZaUosVl0sU0osdjcZaR7xXUoAQ1EZSSIgVkosXUosU1EZdjcgVh7xXj0AQ1IMSSIhSUosXj0sU1IMdjchSR7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2oARls5SSUqdkovZ2osVls5djoqdh70aF0ARlwsSSUraUovaF0sVlwsdjoraR70aUoARl0ZSSUsVkovaUosVl0ZdjosVh70aj0ARl4MSSUtSUovaj0sVl4MdjotSR70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2oASWc5SSg2dkoyc2osX2c5dj02dh73dF0ASWgsSSg3aUoydF0sX2gsdj03aR73dUoASWkZSSg4VkoydUosX2kZdj04Vh73dj0ASWoMSSg5SUoydj0sX2oMdj05SR73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGoATCg5SR73dko1NGosYig5dk=3dh7uNV0ATCksSR74aUo1NV0sYiksdk=4aR7uJ0oATBsZSR7qVko1J0osYhsZdk=qVh7uKz0ATB8MSR7uSUo1Kz0sYh8Mdk=uSR7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx84RCUBPTUAPTIAPTwAPTEAPTMkPTnzPTEAZh8ATCgJRDUoc18MQzQCPj0wVDomTTf2MSP3YUD4YD0oc18yUzwGQD4wLzkpTkkhdGfyQTsKRDUrdSULZGf1cFInMCgodWAicUgGQCjxRyAsdmAqLWT1cTszZD0sdm=vJzX3YEQna1osLEoFQ0MRLFMsQlYrSCMiMlYURz4wVDQldmAzU2IVNFYvaD0wLVD3QiEISDY4SyArS0n3TigBTD8zJyUicjf3TiD1b0oVdFIxUmDwLlTqSVoRVEkzVEgzdWMjcz45dEAkSFEEZUT3cWoGUyYkLCULZF0mZT01aDckT2AFXjoAZCkgMUkyVlM5dVHyYEMnM0Y5c1L3LWgoUVsHQFo1U0oGbkYBMEAgYjEuXmEzMkESYUAVVl8ncjw0MzQzRFT2SjXwT2PyPzwzM130Ul4kNDohMlEtPyggcig1NDkDM0cJRTzybiUpXzoMR1cjUWUHKyU5Sz4WdDP2PzwJXmcjbVQJdjMuNEkKVFj4bVv4cED4c145K1X1cFYlLTElS2IQSjIvMzklLF3vZln4K1YTX0cBUWgVaDnwK1gFQSIYSUgBX1gNTDYWUjoZZDkGREUXUVoiTjQsT1gjdF0NPjsFTDT1biM5MEPzT0UjUFkIU0IjPzoDdkcAaiLzUSf0TzkSX2klNUjxQiAFdSIFMCMgJ1gZUFcQTzz1Qj4Jbh7zT1wIZ2YXZlYSTEMASl0nSiYQc2HwVVsTdFgXT0kQZGcCSykGTjwDbDoUQTkMU1wSZ0MqMkQvUiUJQmApZ1vyZ10HU0QmaULxQyUWXTIAQmIZVSAYZm=wXkkUS1QKSkDzLTInSyIYU182NSUTU0UPTFsUPlUKQSkGQjUDVUcqVVIwTkTyNTogTzDyTiIYUSU5NWoyYEkNaWgoPj4NYVQXVkcEMlsVMlQ1J1nxMDwqZEQQZkI4dhsyJzMBa0YuUSUUZDDwbFUjT2g2SzIJR1Y3UGAXSDsCL2QuTlUxdiQzPkLwQCgQdiEVRTLzQTwQY0oFPT8BYTsXNVnyVFIEb1wTYmQSX0QDTkMrPjjvXy=vXlsWMzQsT1EZcGcuJzsZVCYLQ1EUUkgxX1sOa1kHcGEFSykASSQHMF0ZNSPyT2MVazYpP0oNbGIvbCIJZyAZS1EscmIPdDYHVkorUWTwMygqNFMCQEgXZUkTREonLjIBZk=2Zl8FUD4qR0E1TmkTNRr0SiUASlQLLz0QU1gYVGEmch8OcR8Cc0AoaigqLl4TU1QndGc2byj4PiH2PWAsQ2MEK17qVEHvaEHqZjMkMiMUMDwKZ2IzViD4cCAyZGEhLjINRkYMNFMyRSkGVl4Ya0LvRWANNSYtLzw5R0T1TVosXmMQT1MHJz4CQzUvcUfudkIFLkYYbTUjUkIwYWPyT2oYViMVVDLuZUDqL173TVg4TmnxMGjyMTYvZTYBQzTqNSEoayMzdkXvVEkhLTgZRSgjLEYgUTcUaEXzYjw1SCQ1UjXuRTIXLSkEUl0HY0MWLW=qRDMOK0oAM14NSxrwLTk2aSH2bDUFJz4TczcNYT7vVUEqUyUiLigZZGfyUGLyc1YxLlMqQkYWVmYQUzYRSDILLUgEdDoENTYiZVEkNGIoXkjydkA5LxsORT0LcDk0PWjuT1shcycKQF32VUEzUT8HaTk2dVvxXUM1MVoHVhsnMxsYTjUQZFUsQUj0TUMCRFIsYCYSZE=1XyDqamYgVlQ3U0EIYUT2LDwGS0UvTiEuR0YMYjYNYUDydl4Jc0cCZDQYY0MZazYLdVkPZiE2RlYQR0oCXzoEZTIDPVEWb13qTjkIVlYRQmcAb2E3Q0gKZ1LuRh73TSMqcmMZbDkmRjMjP2okcljwZzoTSlfzZFjxSlT3YGojTDwSLUEBMF4UcCAgUVwLZjUudV4wPTIQcUYyZjMsVFgLXyc1XWkTbEURdDIpZTcrM0YpTTkSR2EqczszXybycR8kbGYsaVwSY1o2UGgIQDLvQzIYTkoTUiU4VVgOaGAEUGf0MDkFYVE3P2jvQBs3RiIZcFTwMWgUQT82akMCdTQxSkMLT1gNQWImPl8oPWkNamkPUEUJTigBQ18oXRsyTDImM0MyZzg2XUUpX2EJVlsUX2UUMUIRaVclUDk5Z1v4XyApMjnxMCkBXmYgZ1sXTzQNaVQpQEcZbyIZU1cIPUElXTEGUTI4UlsuJ14RSDgMZlUWR0kybFr3NVQmcj0sMFkYdj8RZTzvQiE0dGQpQ0AoRzD4QWcGclU3UTcUcDEzLmYPaR8TVTwyTycJZmkDXVkjchsQU0IwdEAMZScCKz4OaDojPTgpQz8NM0AhTDDxdWMyPygMUDEOLzsZdWIsXyUYNEURVGE3MV0oUyc2ZWkIQWQBMjwnbFswUicHQ2YKPSUIMGT3YDMGMGYgYloIa2oLXzMgL1nvdmcqUzEuXkErRDcSbEgRXjUtPUUVMVEYQVEgU2UmcFUSMTg4SlsTMiUGUVgkMlgLaTwRTkABLWEtS1kzUTwKTjX0VUXya0ErTTPwSD4gbiUqXiEPRzsqLTMNMVkTZDkgbzMlQlLwMFISQWojYEn1cVkAcUoYc2YJTCkpQUAFdWMnRi=3S1QvYlsTPjsKSVcUUj0XJ0MSaTf0bSE4PScZZUMBal4Bc2UHQVEIP2QvQGAkXUH3RDU0NTsSVV0yZVQSR0H3ZVQRaTQCQ0IFRzwza0oRMGEFRjUWbWoGalgSaFkRZzENTV8iUzsDSl30az4PK1sqLCQGU0cNSCQXZkMCRDoFT10GSUEvTjIrX1ICJzYoRD0rZCYrLzMqaGIla1QgMTg5Rl0jQWYocWL1RT4wTGH3VjIzXVYJP18pXV4YNVgjdikFb1cyZEMrXUL0dDHySSABa0QqcCM4TjwqSGkVMWcRK1QhNWAKQVokTjr2JzYUMib1VF4LTV4oSz81YDzxXjgtSyYRRVsAblcrNCA3bEEKSiEEUlQ2NTQGRzPwcBsWSzgUcTLvVjkJLx8oQyUDayUVZCEvQV0GRykINFvxTkUKYVUwQmkwcCYrJyU4a0YjdGoVT0cITzTwa2YyZWIUU2QUNTsWZD4PcGoAZzwDcW=3QiYPYEUmUGkgZGgUaTYNYEIlP10pP0Mjal8KU0ErZ2M4VUY3PyLwZEcUTzQKQDMiMTUsaWcuZB8Ba10iVVEKRCIgcSE4TV4VZyPyUFwIdDwhcjzuLiUoPVshMT4JcyIySVoscCg3PkU2U1oqcD0LZkgEb2YnLFo1azQEdFYHLFErYSPvPVryQUkKUCggSDUra2cZQEkzYCApRDgWb0UxPiEKTDEtTGk5SF8NaFkAdlkgU1HzQzoLPUD0LUYrTFPwRVYiNBsHU0cAVDgWMzsMaGj2QToiYkEBbkn1MlzqVVoUYlwKTlsHThsOQlk0PlDyTmD4QjcrUl8KTlUjK1oYSyXvNEYCPhsHT2A0UFgSM0fuSV8WMkQ4LlooQWQGLUkELToIb2c5cVs4alMOLmohQVfqRlosUmckclrqUzQZckkuc0oJTzspXSHxYjIMZSgoSWkuYGAEbz4ZdmAJdkYDLFcySz4UayTxPjkRTiQVLWQYdRsVRiEUVWkTP0kBRWcObTgsayfqazU0QyPxNT7uXmkQT2YnZVMITCfwamMKYDsCMWc3VjwCLGX3aGAUQC=vLWgYbGInbjo2cCExMlQUalUiQSTxXVo0Tl0nSR8mXiMkTTMPLmn4TiIFU2cvY0IoLCXzcTU1alYxZTHwRlkMM1fuRmkkYUTub0UYMCI4Xl8RPT0LR2IYMkn2aigJR0ggRzUMczjyJ0M4LzYnbh8kLVfuVSULQmM3cWkqbzvzJyYIYkMkT2TqdF4zRxsLakExcjsiYCLzSFoCViELYUgGVGALQ185STf2aVg4cSk4bDHuRV34LTYxSzYqdFExSyIqZD7qRj0CU1wjYUYkQDwPRh8wSFvydWg0RFcYZWjvPzovQF0gQEAsSCYYUFEWaSMsQCgYQUcNTDMuLEMoJzcHLSMmKz81SGEgTzQjbDgBRDMTbVTydCgkLVHqMz4wal80VWoFREMLdmESJ1TzRDzuRz4vTWUkUD0kVmLzbzIZX0YPdmkuZDU3MRr1YUYZRB8VMzcvbD03YiEkQR8jcTkzLVIGbSgSRiTuTDsCQCYIQScXR2YPSVT4aCAkK1giYCQxUyMPcDg4UWgHbzU2dGoNYGotdEYFXWc2VFc2dEYnR2A3P0cFLVz1NCMGQUoGQFEqakkQLjMxRDHvX1wjazUXUjLydl83PlIJZEYoViLqSmMrRDMNaSQNQzIWZiQnS2kIaSkpSSMEKyARLGXvdC=wTljyMjI5dTUEZTQsTiM2REMCMF8gQDYHa0kJPjHxPVkqdmoVaGgBMEYRPjMYUULuLDkMSV8SViMBQEDqc0InS1ECUTIiMD0LTzcQLT0RYDgwRTf1TmgrdjERUz0iUB8xbzkNVD4BL2EvdDYKPjIiMTERQmQCPiX2a1vuRSgWc1sRa1U1QWgFJyQTTzvzVUoYUzT2VToIYEYJQSYlMSQMSmgsPx8QT2gIZGgQLUMDbTMBQkITKyIgRTopVULqQkcHXlcNbkYBTjQDTj0mbj4VTVoQYTkCQjXwTVYFXUkRTjcpM0onYyAFQB81SzQGaDcALlQgQjH1UVQYMUkRPyYKQmkqQV4hXkkRPyciTkP3UUMublMqZkEjVDEiRSMESjkrJyIUMDMrZT0VRDsKL18WSCILVjwuSUkNcUMAc2UDPSQ0QDUQZ2IILlMWUSQ0P0IKcT4ndkIWUkEFLDUZTFMUM1jxVUIZdD8LRyIJSVMlUSAQSUkRa0oRZTf4ZT4oXzcJM0oZLEQNVSQPZj0QdUUVUkLxRUcARjoHbiMNXlowSzsNVkDxaVknRVUrRUIDdlb4bTEJLyUoY0byX1kAUTYVNDY3QVolUVMkPyEJTWEXVj0KTD4HSCMEXmf4UV4KMzYPYkImMzc2ZUAMQ1kDL2gIJzUoSmQmYlQDZGQNLCgBRVUYQD4vRRsQMz01J0opYjcuZF8Na0MNNUMoPVwRYDw5Z1kRT0QjQicXQUgndlcmUDogQVkWSUYOT1r4Rl4TU2oDZForTjnvMSImMD0HQkI3QVwAYEIGQUkEQWD2RUYQL1oJaEYuQTglQlM4MV0LciUXZkI4UFwQNGArZ1HyRDUZZzo5QFgodGQBXkAYRTYYZjQVPzM3SWkrRlYEdjojP1wsZFcXZDkTUUkkKzgDQToTTjktQUIQRCAYTyINPjQxTV8mSiAuYmMOVEAHVkkHbl0RSjH2MTPvcEIrbl7yTUMpZDYPYlgKMjkIQh8EPTQHYTcEcjYmQD81Y0I5L1smTl4uUTQHdkE3TyArRiAsR2cqdUTzViQXaWQGRicNaEYzbjIMRzP0Y2AtRlMAVDorUVw5ZiMZdl0Ebl8razk3VGMFPzUWajYmTV0RYjEtRUEWTl4tX1ICTVMUbDYYMzItUCc4LjcTRGMXalkwVj0UQ0YzRlUZM1MmTycxRUo1bGkZMDbzT1EhQ0MHcTn0NV4NLSD0MkH3ZUouQUIiZUglbUIwUyUvKz33UTkEYVgkUWARUD7xTmgCSUcPRjMEUiD4RjwlayEQUVUERGUjMGcFQjcAajMYQVgRbFoFVkIPXjsVM0kIUGMBQ1gtc2ERTTg0ZCL0YzHvVWQwPR8qTSgzRiITMFkSRFsFVkn1cUb3UlkvK1wjPmEoQUIpLDEnayI4bCbvVkX4XSQgQzYEaVcpVVEQMmUoSDo3LSEga0IzTVUUSmfvUiMUMVELMDcWRUMzLlIwRTkwZkMIa2YzaCEkb2ETbCAoalIVXVEOZ1EJZTspMTQobFHxLVEZa1kRRkIsbVI1cFEVaVkrbD8YXUY4T14mPWcuXmojZDo3QUUYYiARVUEGPjEAS2b8OSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS3wOB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOi=7K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9LSvuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4kXVYhMCIjLFP1LlIgXy=3YCHxLCkhLSXwMSXxLikiYCvuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJODksXVckUGIgamMMa1QkOiD7KzksXVckUGIgamMMa1QkOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9P0ovMEEEQlMIZ2TxYzc5ZVQDUmkwUF8OLzwSR1TwLCYtM0j0Pmf3RkIyXWINYikXaBsMTFghOTE2KzgWUWQpclz7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mib3OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS37K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7T1kmakQ4bFT9OB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOivuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

重庆市水利局办公室

2016年4月7日

长江水利委员会关于重庆市小江流域防洪治理工程云阳县黄石镇段防洪护岸工程

涉河建设方案的批复

长许可〔2016〕63号

重庆市水利局：

你局报送的《重庆市水利局关于转报重庆市小江流域防洪治理工程云阳县黄石镇段防洪护岸工程涉河建设方案的请示》（渝水﹝2015﹞181号）及相关资料收悉。经研究，现就该工程涉河建设方案批复如下：

一、同意云阳县金禹水利电力有限责任公司建设重庆市小江流域防洪治理工程云阳县黄石镇段防洪护岸工程。

二、同意《重庆市小江流域防洪治理工程云阳县黄石镇段防洪护岸工程涉河建设方案（审定稿）》推荐的拟建工程涉河建设方案。

拟建工程位于长江支流小江云阳县黄石镇段左岸，上起缘亿商砼，下至黄石大桥，堤线全长约1.82km，堤顶高程为176m~ 178m（1985国家高程基准，下同），堤顶道路宽4m。K0+000～K0+775、K1+075～K1+150、K1+640～K1+700段采用坡式护岸，边坡坡比为1：2.5，坡脚设置混凝土脚槽，顶高程为168.62m~ 173.68m；K0+775～K1+075、K1+150～K1+382、K1+700～K1+817.256采用衡重式挡土墙护岸，挡土墙高度5m~7m，基础高程为169m~171m；K1+382～K1+640仅设置堤顶道路。

拟建工程堤轴线主要控制点坐标（1954年北京坐标系）为：

K0+000.000：X=3432112.1869，Y=568086.5144；

K0+050.000：X=3432095.6460，Y=568133.6991；

K0+100.000：X=3432079.1051，Y=568180.8839；

K0+150.000：X=3432062.5643，Y=568228.0686；

K0+200.000：X=3432046.0234，Y=568275.2533；

K0+244.655：X=3432031.2507，Y=568317.3942；

K0+250.000：X=3432029.6181，Y=568322.4829；

K0+267.539：X=3432026.2064，Y=568339.6638；

K0+290.422：X=3432026.3453，Y=568362.4972；

K0+300.000：X=3432027.4967，Y=568372.0052；

K0+350.000：X=3432033.5073，Y=568421.6426；

K0+400.000：X=3432039.5179，Y=568471.2800；

K0+423.360：X=3432042.3261，Y=568494.4711；

K0+450.000：X=3432034.1336，Y=568518.9072；

K0+459.968：X=3432026.1579，Y=568524.8105；

K0+496.577：X=3431992.1113，Y=568520.0438；

K0+500.000：X=3431989.6046，Y=568517.7121；

K0+521.789：X=3431973.6506，Y=568502.8722；

K0+545.049：X=3431952.4349，Y=568494.8488；

K0+550.000：X=3431947.5190，Y=568495.3849；

K0+568.310：X=3431931.6670，Y=568503.9689；

K0+600.000：X=3431909.6215，Y=568526.7343；

K0+624.428：X=3431892.6280，Y=568544.2827；

K0+650.000：X=3431871.5165，Y=568558.3680；

K0+682.632：X=3431839.4575，Y=568561.6926；

K0+700.000：X=3431822.9924，Y=568556.3577；

K0+740.835：X=3431795.0412，Y=568527.6720；

K0+750.000：X=3431791.2029，Y=568519.3498；

K0+800.000：X=3431770.2624，Y=568473.9461；

K0+841.248：X=3431752.9873，Y=568436.4899；

K0+850.000：X=3431748.7562，Y=568428.8374；

K0+866.942：X=3431737.6323，Y=568416.1336；

K0+892.636：X=3431715.2106，Y=568403.9918；

K0+900.000：X=3431708.1379，Y=568401.9412；

K0+950.000：X=3431660.1155，Y=568388.0181；

K1+000.000：X=3431612.0932，Y=568374.0949；

K1+039.460：X=3431574.1936，Y=568363.1067；

K1+050.000：X=3431563.8657，Y=568361.0737；

K1+066.132：X=3431547.7889，Y=568361.5223；

K1+092.803：X=3431523.2690，Y=568371.4466；

K1+100.000：X=3431517.3568，Y=568375.5510；

K1+102.979：X=3431514.9100，Y=568377.2497；

K1+114.656：X=3431504.7321，Y=568382.9366；

K1+126.333：X=3431493.6466，Y=568386.5477；

K1+150.000：X=3431470.5380，Y=568391.6572；

K1+200.000：X=3431421.7171，Y=568402.4517；

K1+207.736：X=3431414.1632，Y=568404.1219；

K1+250.000：X=3431372.2142，Y=568404.3856；

K1+254.687：X=3431367.6499，Y=568403.3243；

K1+300.000：X=3431327.7683，Y=568382.6392；

K1+301.637：X=3431326.5305，Y=568381.5684；

K1+308.375：X=3431321.4707，Y=568377.1181；

K1+332.798：X=3431300.3964，Y=568365.1111；

K1+350.000：X=3431283.5035，Y=568362.1939；

K1+357.221：X=3431276.2905，Y=568362.4286；

K1+400.000：X=3431233.6953，Y=568366.3886；

K1+430.693：X=3431203.1344，Y=568369.2297；

K1+450.000：X=3431184.7250，Y=568374.6387；

K1+459.499：X=3431176.7596，Y=568379.7875；

K1+488.305：X=3431160.3939，Y=568403.0094；

K1+500.000：X=3431156.6501，Y=568414.0889；

K1+509.026：X=3431153.7607，Y=568422.6403；

K1+550.000：X=3431131.4852，Y=568456.4968；

K1+553.421：X=3431128.8944，Y=568458.7300；

K1+597.815：X=3431088.7445，Y=568476.3024；

K1+600.000：X=3431086.5795，Y=568476.5966；

K1+607.371：X=3431079.2759，Y=568477.5893；

K1+650.000：X=3431042.4553，Y=568497.2446；

K1+667.391：X=3431032.9538，Y=568511.7376；

K1+700.000：X=3431027.7068，Y=568543.5167；

K1+727.411：X=3431036.6798，Y=568569.1655；

K1+750.000：X=3431048.7736，Y=568588.2446；

K1+800.000：X=3431075.5426，Y=568630.4751；

K1+817.256：X=3431084.7812，Y=568645.0498。

三、建设单位应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

四、建设单位应妥善处理好拟建工程对附近第三人合法水事权益的影响。工程建设及运行期间应注重水资源保护，防止发生水污染事件。

五、拟建工程开工前，建设单位应按规定到当地水行政主管部门办理相关手续，缴纳有关规费。工程建设及运行期间，建设单位应接受水行政主管部门的监督管理，服从防汛指挥机构的统一指挥。

六、该工程在其施工设计文件报你局审核同意后方可开工建设。工程开工时，由你局负责监督工程施工放样，并对该工程建设进行监督管理。涉水工程经你局专项验收合格后，方可启用。

七、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，或者未取得国家审批、核准，本许可决定自行失效；需延续有效期的，建设单位应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

长江水利委员会

2016年3月21日

抄送：市河道管理站、云阳县金禹水利电力有限责任公司。

重庆市水利局办公室                          2016年4月7日印发