附件

中央专项转移支付绩效目标自评总表

（2021年度）

| 转移支付（项目）名称 |  |  | 农业生产和水利救灾资金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 水利部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 重庆市水利局 |  | 资金使用单位 | 重庆市水利局 |  |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 22400 | 10598 |  |  | 47% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 15900 | 8852 |  |  | 56% |
|  |  |  | 地方资金 | 6500 | 1746 |  |  | 27% |
|  |  |  | 其他资金 | * | * |  |  | * |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 开展江河洪水、洪涝、山洪暴发（指由降雨引发的山洪、地质灾害等）等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生灾害等水旱灾害的预防、控制和水利工程设施损毁修复。 |  |  |  | 绩效目标原安排项目329处，实际调整绩效目标安排项目698处，已完成357处，完工率51%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 调整指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 排查消除防洪安全隐患（**处） |  | 68 | 233 | 108 |  |
|  |  |  | 水库（水电站）水毁修复数量 （**处） |  | 9 | 37 | 19 |  |
|  |  |  | 堤防（护岸）水毁修复数量（**处） |  | 111 | 148 | 82 |  |
|  |  |  | 涵闸泵站水毁修复数量（**处） |  | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 防汛通讯设施修复（**套） |  | 4 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 防洪工程修复抢护专业设施和机械使用（**台班） |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 防洪工程修复抢护物质材料投入 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 兴建修复抗旱水源和调水供水设施（**套） |  | 60 | 145 | 70 |  |
|  |  |  | 添置提运水设备及运行（**套） |  | 28 | 48 | 24 |  |
|  |  |  | 水文测报设施设备修复（**套） |  | 40 | 75 | 42 |  |
|  |  |  | 水文应急监测预报（**次） |  | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程施工设计标准 |  | 符合规范 |  | 符合规范 |  |
|  |  |  | 工程施工管理 |  | 符合规范 |  | 符合规范 |  |
|  |  |  | 工程施工验收 |  | 通过验收 |  | 通过 验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金下达省级6个月内预算执行率（≥80%） |  | 80 |  | 47 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障防洪工程安全度汛 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |  | 发生工程设计标准内洪水不受严重影响 |  |
|  |  |  | 保障抗旱供水安全 |  | 发生中等干旱不受严重影响 |  | 发生中等干旱不受严重影响 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障居民社会生活平稳 |  | 发生工程设计标准内洪水、发生中等干旱不受严重影响 |  | 发生工程设计标准内洪水、发生中等干旱不受严重影响 |  |
|  |  |  | 保障旱区城乡群众基本生活用水 |  | 发生中等干旱不受严重影响 |  | 发生中等干旱不受严重影响 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 发生工程设计标准内洪水、发生中等干旱不受严重影响 |  | 发生工程设计标准内洪水、发生中等干旱不受严重影响 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 发生工程设计标准内洪水、发生中等干旱不受严重影响 |  | 发生工程设计标准内洪水、发生中等干旱不受严重影响 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行管理单位满意度（≥**%） |  | 90 |  | 90 |  |
|  |  |  | 上级主管部门满意度（≥**%） |  | 90 |  | 90 |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |