附件

中国石化重庆—綦江成品油管道渝黔高速扩能项目段改线工程水土保持方案报告书

专家评审意见

2019年3月5日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《中国石化重庆—綦江成品油管道渝黔高速扩能项目段改线工程项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会。綦江区水利局、项目法人、报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论，认为该方案主要存在以下问题：

一、方案格式和内容不满足“渝水〔2018〕267号”的要求。应增加项目前期工作开展情况，并根据文件要求完善报告书内容。

二、项目概况阐述不清楚。应进一步补充在建渝黔高速、原输油管线与本项目的关系；进一步复核工程规模及内容，补充原线路概况，完善巡检道路布置、旧管道拆除等工程情况；图文、表格前后主要数据表述不一致；细化施工工艺介绍和施工进度表。

三、表土情况描述不清楚。复核表土剥离面积、厚度、总量、堆存位置、方式及时间；细化表土利用方案。

四、水土保持措施体系不完整。应根据水土流失防治分区完善措施体系和典型设计。

五、重要数据等非技术性错误较多，水土保持制图不符合规范要求。

专家组认为，《水保方案（送审稿）》不满足《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监〔2014〕58号）中的第一条第5项第（9）、（10）款，不满足《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123号）附件中的第3、5、7款，不满足《进一步加强和规范水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）中附件1第三、六、七款等相关文件要求，不予通过技术评审。

专家组组长：

2019年3月6日