附件

通江立交工程水土保持方案报告书

专家评审意见

2019年7月19日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家复审会，南岸农业农村委、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人及报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”和“渝水〔2018〕267号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格，不同意通过技术评审，认为该方案主要存在以下问题：

一、项目概况介绍不清楚。项目已开工建设，与报告介绍不一致；工程建设方案介绍不清楚，路基高填深挖介绍前后矛盾，桥梁工程施工组织介绍不清楚，施工便道不满足施工需要，现有植物移栽情况介绍缺失。

二、土石方平衡调配阐述不清。

三、水土流失防治责任范围界定不完整。

四、水土保持措施体系不完整，不能满足水土流失防治要求，且水土保持措施布设缺乏针对性和可操作性。

专家组认为，项目水土保持方案不满足《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（水保〔2016〕123号）中水土保持方案技术评审通过条件第2、5、8条及《重庆市水利局关于进一步加强和规范生产建设项目水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）中重庆市生产建设项目水土保持方案审批正面清单第三、四、七条要求，不予通过技术审查。

专家组组长：

2019年7月22日