附件1

华润电力石柱枫木一期50MW风电项目水土保持方案特性表

| 项目名称 | 华润电力石柱枫木一期50MW风电项目 |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 | - |  | 涉及县或个数 |  |  | 石柱县 |  |  |
| 项目规模 | 总装机规模50MW |  |  | 总投资 （万元） | 47990.22 |  | 土建投资 （万元） |  |  | 15893.38 |  |  |
| 动工时间 | 2019年10月 |  |  | 完工时间 | 2020年9月 |  | 设计水平年 |  |  | 2021年 |  |  |
| 工程占地（hm2） | 46.27 |  |  | 永久占地 （hm2） | 9.24 |  | 临时占地 （hm2） |  |  | 37.03 |  |  |
| 土石方量（万m3） | 项目组成 |  |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |  |
|  | 风电机组 |  |  | 22.77 | 5.55 |  |  |  |  | 17.30 |  |  |
|  | 升压站 |  |  | 2.59 | 0.36 |  |  |  |  | 2.11 |  |  |
|  | 道路及集电线路区 |  |  | 84.30 | 37.58 |  |  |  |  | 44.59 |  |  |
|  | 弃渣场 |  |  | 1.91 | 3.69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产生活区 |  |  | 1.21 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 112.78 | 48.78 |  |  |  |  | 64.00 |  |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 中山地貌 | 水土保持区划 |  |  |  |  |  |  | 西南紫色土区 |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  |  |  | 微度 |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  | 46.27 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 6190 | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  |  |  | 5692 |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  | 92 |  | 表土保护率（%） |  |  | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 25 |  |  |  |
| 防治措施 及工程量 | 防治分区 | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 风电机组防治区 | 方案新增：表土剥离1.04万m3，土地整治4.08hm2，覆土1.12万m3。 |  |  |  | 方案新增：三维网植草护坡0.52hm2，灌草结合防护0.64hm2，撒播种草2.92hm2。 |  |  | 方案新增：填土编织袋24200m，彩条布11700m2。 |  |  |  |
|  | 升压站防治区 | 主体设计：截水沟125m，排水沟345m。 方案新增：表土剥离0.19万m3。 |  |  |  | 主体设计：站区景观绿化1290m2。 |  |  | 方案新增：填土编织袋105m，彩条布覆盖1600m2。 |  |  |  |
|  | 道路及集电线路防治区 | 主体设计：场内施工道路排水沟23178m，进站道路排水沟100m。 方案新增：表土剥离4.58万m3，土地整治13.31hm2，覆土2.84万m3。 |  |  |  | 方案新增：三维网植草护坡6.26hm2，灌草结合防护6.93hm2，撒播种草0.12hm2。 |  |  | 方案新增：填土编织袋9940m，彩条布33500m2。 |  |  |  |
|  | 弃渣场防治区 | 方案新增：表土剥离1.91万m3，挡渣墙85m，渣场周边排水沟3065m，马道排水沟820m，沉沙池8座，土地整治8.92hm2，覆土3.69万m3。 |  |  |  | 方案新增：灌草结合防护8.92hm2。 |  |  | 方案新增：填土编织袋1120m，彩条布覆盖8500m2。 |  |  |  |
|  | 施工生产生活防治区 | 方案新增：表土剥离0.26万m3，土地整治0.86hm2，覆土0.26万m3。 |  |  |  | 方案新增：三维网植草护坡0.06hm2，灌草结合防护0.80hm2。 |  |  | 方案新增：临时排水沟405m，填土编织袋拦挡188m，塑料彩条布覆盖900m2。 |  |  |  |
|  | 表土临时堆放场防治区 | 方案新增：土地整治1.72hm2。 |  |  |  | 方案新增：灌草结合防护1.46hm2。 |  |  | 方案新增：填土编织袋1695m，塑料彩条布铺垫17200m2，彩条布覆盖18100m2。 |  |  |  |
| 投资 （万元） | 887.87（新增440.93） |  |  |  |  | 594.59（新增579.11） |  |  | 247.31（新增247.31） |  |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） | 2084.32（新增1621.90） |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 160.86 |  |
| 监理费 （万元） | 28.59 |  | 监测费（万元） |  |  | 40.77 |  | 补偿费（万元） |  |  | 64.78 |  |
| 方案编制单位 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院 |  |  |  |  | 建设单位 |  | 华润风电（重庆）有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 刘健 |  |  |  |  | 法定代表人 |  | 刘伟 |  |  |  |  |
| 地址 | 重庆市北部新区太湖西路2号2栋 |  |  |  |  | 地址 |  | 重庆市石柱县黄水镇锅厂沟 |  |  |  |  |
| 邮编 | 401120 |  |  |  |  | 邮编 |  | 409108 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 | 罗帮林/18203037069 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  | 杨春/15982827692 |  |  |  |  |
| 传真 | 023-88956555 |  |  |  |  | 传真 |  | - |  |  |  |  |
| 电子信箱 | 498524735@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  | YANGCHUN10@crpower.com.cn |  |  |  |  |