附件1         重庆港江津港区五举沱作业区一期工程水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 重庆港江津港区五举沱作业区一期工程 |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  |  |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 |  |  | 涉及地市或个数 |  | 1 |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 江津区 |  |
| 项目规模 |  | 1000吨级散货泊位2个，通过能力140万吨/年， 1000吨级件杂泊位2个，通过能力56万吨/年，合计196万吨/年 |  |  | 总投资（万元） |  | 22500 |  |  | 土建投资（万元） |  |  |  | 13000 |  |
| 已完工部分 动工时间 |  | 2006年2月 |  |  | 已完工部分 完工时间 |  | 2012年11月 |  |  | 设计水平年 |  |  |  | 全面完工后第一年 |  |
| 未完工部分 动工时间 |  | 不能确定 |  |  | 未完工部分 完工时间 |  | 开工后1年 |  |  | 设计水平年 |  |  |  |  |  |
| 工程占地（hm2） |  | 12.60 |  |  | 永久占地（hm2） |  | 11.05 |  |  | 临时占地（hm2） |  |  |  | 1.55 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  |  | 36.674 |  | 13.474 |  |  | 0 |  |  |  | 23.2 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 河谷地貌 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  | 西南紫色土区 |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  |  | 紫色土 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  | 轻度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 12.60 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/km2·a] |  |  |  | 500 |  |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  |  |  | 219.79 |  |  |  | 新增水土流失量（t） |  |  |  | 102.97 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级（林草覆盖率执行行业标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 指标 | 水土流失治理度(%) |  |  |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 渣土挡护率(%) |  |  |  | 93 |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  | 92 |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率(%) |  |  |  | 97 |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 防治措施及工程量 | 分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 已完工部分工程防治区 | 港区道路及停车场工程防治亚区 |  | 主体设计：排水沟1228m，车辆冲洗站1个 方案新增：无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 1#、2#泊位及1#、2#、3#泊位后方堆场防治亚区 |  | 主体设计：排水沟344 m 方案新增：无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 渣场防治亚区 |  | 主体设计：排水沟422 m,挡墙27m 方案新增：无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 未完工部分工程防治区 | 242米平台综合楼及堆场防治亚区 |  | 主体设计：排水沟排水沟长401 m 方案新增：表土剥离890 m3、土地整治0.36hm2、覆土1620m2。 |  |  |  | 主体设计：无 方案新增：综合绿化0.36 hm2 |  |  |  | 方案新增：覆盖塑料布1090m2 |  |  |  |
|  |  | 226米平台堆场防治亚区 |  | 无 |  |  |  | 主体设计：无 撒播种草0.61hm2 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 3#、4#泊位及4#泊位后方堆场防治亚区 |  | 主体已有：排水沟长152m方案新增：土地整治0.92hm2表土剥离730 m3 |  |  |  | 主体设计：无 方案新增：撒播种草0.92hm2 |  |  |  | 方案新增：覆盖塑料布1350m2 |  |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：126.82 方案新增：8.7 |  |  |  | 主体设计：0 方案新增：5.51 |  |  |  | 主体设计：0 方案新增：0.28 |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 197.86万元（其中主体已列126.82万元，方案新增71.04） |  |  |  |  |  |  | 独立费（万元） |  |  |  | 25.35 |
| 监理费(万元) |  |  |  | 0 |  | 监测费（万元） |  | 10.54 |  |  | 补偿费（万元） |  |  |  | 17.64 |
| 方案编制单位 |  |  | 重庆交通学院港航及环境工程研究所 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 重庆东阳光实业发展有限公司 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 周华君 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 陈应华 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市南岸区学府大道66号 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 江津区几江街道艾坪村10组 |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 400074 |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 402260 |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 周富春13372650053 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 卞中焱15823577529 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | 023-62650053 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 1608507266@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 44626163@qq.com |  |  |  |  |