附件1

盘溪河入江口片区—“两江四岸”治理提升工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 盘溪河入江口片区—“两江四岸”治理提升工程 |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利 委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  | 重庆市 | 涉及县或个数 |  | 江北区 |  |
| 项目规模 |  | 规划范围38.76hm² | 总投资（万元） |  | 56130.65 | 土建投资 （万元） |  | 30043.88 |  |
| 动工时间 |  | 2020年1月 | 完工时间 |  | 2020年12月 | 设计水平年 |  | 2021年 |  |
| 工程占地（hm²） |  | 36.71 | 永久占地（hm²） |  | 27.74 | 临时占地（hm²） |  | 8.97 |  |
| 土石方量（万m³） |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 3.61 |  | 7.43 | 3.96 |  | 0.14 |  |
| 重点防治区名称 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 丘陵河谷 |  | 水土保持区划 |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 微度 |  |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  | 36.71 |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a)] |  |  | 500 |  |
| 水土流失预测总量（t） |  |  | 1891 |  | 新增水土流失量（t） |  |  | 1576 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  | 西南紫色土区建设类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |
| 防治 指标 | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 94 |  | 表土保护率（%） |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  | 25 |  |  |
| 防治 措施及工程量 | 防治分区 |  | 工程措施 |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |
|  | 交通及广场工程防治区 |  | 主体设计：排水暗沟2500m、雨水管973m、桥面排水管2540m；方案新增：表土剥离0.40万m³ |  |  |  | 方案新增：编织土袋临时拦挡（桥梁及桩基）280m、沉淀池7个、晾干池7个、防雨布22000m²、临时排水沟3520m、临时沉砂池6个、编织土袋临时拦挡（表土堆场）100m |  |  |
|  | 绿化工程防治区 |  | 主体设计：截洪沟1300m、急流槽40m |  | 主体设计：滩地绿化8.97hm²、改造公园绿化面积17.55hm²、新建公园绿化面积4.07hm²、垂直绿化面积1.08hm²、复杂生物滞留设施7580m²、转输植草沟1675m |  | 方案新增：防雨布50000m²、编织土袋临时拦挡（表土堆场）120m |  |  |
| 投资（万元） |  |  | 220.90（新增5.32） |  | 9949.16（新增0.00） |  | 72.82（新增72.82） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 10456.29（新增291.55） |  | 独立费用（万元） |  | 71.25 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | 2.91 | 监测费（万元） | 37.10 |  | 补偿费（万元） |  | 93.87 |
| 方案编制单位 |  |  | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 |  | 建设单位 |  | 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 薛巍 |  | 法定代表人 |  | 李明 |  |  |
| 地址 |  |  | 重庆市渝中区长江二路179号 |  | 地址 |  | 江北区东升门路63号 |  |  |
| 邮编 |  |  | 400016 |  | 邮编 |  | 400000 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 雷璐/18983998705 |  | 联系人及电话 |  | 唐毅/15025363540 |  |  |
| 传真 |  |  | （023）68725084 |  | 传真 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 1509490985@qq.com |  | 电子信箱 |  |  |  |  |