附件1

相国寺储气库扩容达产完善工程

水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 相国寺储气库扩容达产完善工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利 委员会 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 |  | 重庆市 |  |  |  | 涉及地市或 个数 |  |  |  |  |  | 涉及县或个数 |  |  |  | 渝北区、 北碚区 |
| 项目规模 |  | 新建注气管道1条，采气管道2条，管道水平长度7.034km；新建注采井5口，采气井1口；新建注采站3座，扩建注采站2座，改建注采站4座 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 （万元） | 74000 |  | 土建投资 （万元） |  | 22560 |
| 动工时间 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2021年9月 |  |  | 设计水平年 |  | 2021年 |
| 工程占地（hm2） |  | 10.77 |  |  |  |  |  | 永久占地 （hm2） |  |  | 1.13 |  |  | 临时占地 （hm2） |  | 9.64 |
| 土石方量（万m³） |  |  |  |  |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11.75 |  |  | 8.33 |  |  | / |  | 3.42 |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  | 三峡库区国家级水土流失重点治理区 重庆市水土流失重点预防区、重庆市水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  |  | 中低山地貌 |  |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 西南紫色土区 |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 轻度 |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  | 10.77 |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2.a）] |  |  |  |  | 500 |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  |  | 1149 |  |  |  |  | 新增水土流失量(t) |  |  |  |  | 879 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  | 西南紫色土区建设类一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 表土保护率(%) |  |  |  |  | 92 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 27 |
| 防治 措施及工程量 | 防治分区 |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 管线工程防治区 |  | 一般明挖段防治亚区 |  | 主体设计：表土剥离0.62万m³；表土回覆0.59万m³；土地整治5.52hm2；田坎恢复120m3；沟渠恢复23m |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播种草5.02hm² |  |  | 主体设计：编织土袋拦挡2512m 方案新增：防雨布覆盖5000m² |  |  |
|  |  |  | 顶管段 防治亚区 |  | 主体设计：表土回覆0.03万m³；土地整治0.09hm2 |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.07hm² |  |  | 方案新增：临时排水沟220m；临时沉沙池6个；防雨布覆盖400m² |  |  |
|  | 钻井和站场工程 防治区 |  |  |  | 主体设计：表土剥离0.93万m³；排水沟619m；表土回覆0.86万m³；土地整治2.26hm2；截水沟160m；排水沟214m |  |  |  |  |  | 主体设计：种草绿化0.36hm2 方案新增：撒播种草2.26hm² |  |  | 方案新增：编织土袋拦挡372m；防雨布覆盖6100m² |  |  |
|  | 弃土场防治区 |  |  |  | 主体设计：挡渣墙43m；排水沟283m；平台排水沟30m；截水墙55m；集水坑1个；跌水井1个；表土回覆0.07万m³；土地整治0.23hm² |  |  |  |  |  | 主体设计：种草绿化0.23hm² |  |  | 方案新增：防雨布覆盖2400m² |  |  |
|  | 堆管场地防治区 |  |  |  | 主体设计：土地整治0.05hm² |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.05hm² |  |  | 方案新增：防雨布覆盖100m² |  |  |
|  | 施工生产生活 防治区 |  |  |  | 主体设计：土地整治0.57hm² |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.57hm² |  |  | 方案新增：临时排水沟930m；临时沉沙池5个 |  |  |
|  | 施工便道防治区 |  |  |  | 主体设计：土地整治0.01hm² |  |  |  |  |  | 方案新增：撒播种草0.01hm² |  |  | 方案新增：临时排水沟30m；临时沉沙池1个 |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  |  | 主体设计：192.19 方案新增：0 |  |  |  |  |  | 主体设计：0.41 方案新增：5.42 |  |  | 主体设计：23.18 方案新增：10.50 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 283.17（主体设计215.78，方案新增67.39） |  |  |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 21.17 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | 0.61 |  | 监测费（万元） |  |  |  | 12.26 |  |  | 补偿费（万元） |  | 15.08 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 重庆蓝宇园林绿化工程有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 四川石油管理局有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 罗盾 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  | 谢军 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 重庆市江北区龙湖源著32栋13-3 （石子山体育公园旁） |  |  |  |  | 地址 |  |  |  | 成都市府青路一段三号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 610056 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 曾荣栋/13594472555 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  | 喻波/13668424099 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 023-67578028 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 023-67351620 |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | lanyuyuanlin@163.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  | 872677024@qq.com |  |  |  |