附件2

重庆市石柱县崔家坪水库工程

初步设计报告专家评审意见

崔家坪水库位于石柱县悦崃镇境内，坝址距石柱县城45km，是一座以农业灌溉和农村人畜饮水综合利用的小（1）型水库工程。坝址流域面积24.9km2。水库正常蓄水位1013.0m，校核洪水位1015.7m，总库容520万m3，工程由枢纽工程、灌区工程两部分组成。大坝为堆石混凝土重力坝，最大坝高47.5m。

受重庆市石柱县水库管理中心（以下简称项目业主）的委托，重庆同望水利水电工程设计有限公司（以下简称设计单位）编制完成了《石柱县崔家坪水库工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》），2016年6月项目业主经石柱县水务局向重庆市水利局报送了相关资料。

重庆市水利局于2016年6月30日在重庆市水利大厦17楼会议室组织召开了《初设报告》专家评审会，市水利局规计处、建管处、勘察设计处（总工办）、石柱县水务局、项目业主和设计单位的领导、专家和代表参加了会议。会前专家们认真、详细地审阅了报告，会上进行了充分的讨论，提出了修改意见。至2017年7月11日项目业主经石柱县水务局相继提交了“水土保持方案”、“洪水影响评价”、“取水许可”等相关专题的批复及设计单位修改完善后的《初设报告》，经专家组复核，认为基本达到初步设计阶段深度的要求，并形成专家组评审意见如下：

- 一、项目建设的必要性

崔家坪水库工程已列入《西南五省（自治区、直辖市）重点水源工程近期建设规划》、《重庆市石柱县龙河（石柱县水文站以上）流域综合规划报告》、《重庆市石柱土家族自治县水利（水务）发展“十三五”规划报告》，该项目建设符合相关规划要求。

随着石柱县悦崃、桥头、龙沙、三益4个乡镇社会经济的快速发展，水资源供需矛盾日益突出，拟建的崔家坪水库多年平均可供水量815万m3，可有效提升基础设施体系对经济社会发展的支撑能力，从而改善该区域居民生存条件，促进悦崃镇等区域经济发展，改善生态环境，提高水资源利用，项目建设是必要的。

- 二、水文

- （一）基本资料

崔家坪水库位于石柱县龙河右岸二级支流刘家河河口上游约1.3km处，坝址集雨面积24.9km2。邻近的石柱水文站控制龙河流域面积898km2，有1960年至今的水文资料，黄水、悦崃、沙子、桥头、蚕溪等雨量站有建站至今的雨量资料，本工程将以上测站作为水文计算的参证站可行。

- （二）径流

石柱水文站上游于2005年3月建成蓄水的藤子沟大（2）型水库改变了该站之后的天然径流状况，为保持水文资料的一致性，本阶段利用藤子沟水库蓄水前石柱水文站1960年4月～2005年3月共45个水文年径流系列进行频率分析推求多年平均流量为20.1m2/s。崔家坪水库坝址径流采用面积和降雨综合修正的水文比拟法移用石柱水文站成果，多年平均流量为0.577m3/s，多年平均径流量为1820万m3。

径流计算的方法可行，成果可用于本阶段。

- （三）洪水

1.设计洪水

本阶段采用《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》（以下简称《手册》）年最大1/6h、1h暴雨等值线图和悦崃雨量站1965～2007年年最大6h、24h暴雨系列的频率分析推求组合设计暴雨，按《手册》推理公式法和综合瞬时单位线法计算设计洪水，经综合分析比较，坝址设计洪水采用推理公式法计算的成果，设计洪水过程线采用《手册》东部地区单峰概化模型以峰量控制放大推求。50年一遇设计洪峰流量210m3/s，洪水总量562万m3；500年一遇校核洪峰流量323m3/s，洪水总量811万m3。

支沟和渠系建筑物设计洪水根据流域特征参数与坝址设计暴雨，前者采用推理公式法推求，后者按集雨面积大于、小于1km2分别采用推理公式法、林平一法推求。渠系坡面洪水根据坡面特征参数采用林平一法推求。

2.分期洪水

根据石柱水文站历年逐月最大流量散布图和施工设计要求，分期时段划分为5～9月、3月、4月、10月、11月、10～3月、10～4月、11～3月、12～2月。主汛期5～9月洪水采用年洪水成果，其余时段分期洪水采用石柱水文站分期洪水资料经频率分析推求该站分期洪水，并按水文比拟法移用至坝址和渠系建筑物处。

设计洪水和分期洪水的计算方法可行，成果基本可用于本阶段。

- （四）泥沙

根据石柱水文站多年平均悬移质输沙模数595t/km2计算水库坝址年均悬移质输沙量为1.48万t，推移质按悬移质泥沙的15%计，为0.22万t，年均输沙总量为1.7万t。

泥沙成果基本可用于本阶段。

- （五）水位与流量关系

水库坝址和跨河渠系建筑物水位与流量关系采用水力学公式推算的成果基本可用于本阶段。

- （六）水文站网规划

在水库坝址设1个中心站和1个遥测水位、雨量站及集雨区内设1个遥测雨量站的水文站网规划基本合适。

- 三、工程地质

- （一）区域地质条件评价

工程区位于扬子准地台之万州凹褶束带西部，新构造运动以间歇性上升为主，区域地质构造稳定。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本烈度为Ⅵ度。

区域地质条件评价恰当。

- （二）库区工程地质条件评价

1.库区位于刘家河下游，为构造侵蚀剥蚀低中山地貌。河谷多呈"U"型，坝址以上见三条较大支沟，正常蓄水位时，库区回水长度为3.2km；库区出露地层为侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）砂泥岩不等厚互层及第四系堆积物。

2.库区山体雄厚，除库首左岸上游约360m处低矮垭口外，地形封闭条件较好，库盆为单斜岩层，砂泥质岩类隔水性较好，库区未见较大规模断裂构造，水库永久性渗漏问题小；经勘察库首左岸上游低矮垭口发生库水渗漏的可能性小。

3.库区见小范围的崩塌堆积外，未见较大规模的滑坡和泥石流等不良地质现象；库岸总体稳定性较好。库区将淹没2段天然气管线和库尾乡村公路及公路桥外，无重要文物、矿产；水库淤积、浸没问题小，水库诱发地震可能性小。

库区工程地质条件评价基本恰当，水库基本具备成库条件。

- （三）坝址工程地质条件评价

1.坝址、坝型比选

上、下坝址相距约1.0km，两坝址工程地质条件相近，上坝址在坝基帷幕防渗方面略优，经设计综合比较，推荐下坝址基本可行。

推荐坝址坝基以砂岩体为主，地形、地质条件均具备修建重力坝和面板堆石坝条件，经设计综合比较，推荐混凝土重力坝基本合适。

2. 推荐坝址基本地质条件

坝址区河谷呈基本对称“U”型斜向谷，两岸及河谷多被第四系堆积物覆盖，厚度较小。坝基岩体主要为侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）砂岩及少量泥岩（坝肩）。弱风化砂岩饱和抗压强度38.2～50.7MPa，平均值42.6MPa，主要属BⅢ类岩体。

坝址岩层为单斜构造，岩层倾向左岸偏上游，倾角2～3°，未发现较大规模断层，发育二组陡倾角裂隙；钻孔揭示强风化层厚：左坝肩1.7～3.8m，右坝肩1.9～4.0m，河床段0.7～1.9ｍ；强卸荷带水平宽：左岸一般6.8～9.7m，右岸一般7.1～9.5m 。

坝址工程地质条件评价基本恰当。

- （四）坝枢主要建筑物工程地质条件评价

1.坝体

推荐坝型为混凝土重力坝，建议以弱风化岩体为建基面，清除两岸强卸荷带，并对坝基作固结灌浆处理。对坝基局部裂隙密集带需采取工程措施处理，并注意开挖边坡的稳定性，采取相应的工程措施；坝基地层倾角为2～3°，属缓倾结构面，坝基存在浅表层抗滑稳定问题。

以透水率≤5Lu为防渗标准，对坝基进行帷幕灌浆处理，防渗帷幕两岸延伸至正常蓄水位与相对隔水层顶板线相交处。建议施工时根据先导孔压水试验进一步复核左岸防渗帷幕延伸长度。

2.泄水建筑物

采用大坝表孔无闸泄洪底流消能方式，坝下游消力池河段相对顺直，河床第四系覆盖层厚1.5～2.1ｍ，两岸多为厚1.1～3.6ｍ第四系残坡积层，下伏砂岩体强风化层较薄，建议消力池基础置于弱风化砂岩上，并作好两岸及消力池出口的防冲处理。

3.取水塔

位于左岸，地形为陡坡，地表为厚1.1～1.7ｍ第四系残坡积层，下伏J2s砂岩，强风化层较薄，建议取水塔基础置于弱风化砂岩上。

4.导流箱涵

位于河床左岸，沿线地表为厚0.5～2.5ｍ第四系堆积层，下伏J2s砂岩，强风化层较薄，建议以下伏较完整基岩为箱涵基础持力层。

坝枢主要建筑物工程地质条件评价基本恰当。

- （五）灌区工程主要建筑物工程地质条件

布置1条总干渠和2条干渠，主要建筑物为明渠、暗渠、渡槽、隧洞及倒虹吸。

输水线路沿河两岸布置，沿线第四系覆盖层厚一般0.3～4.5ｍ，下伏侏罗系遂宁组（J3s）和上沙溪庙组（J2s）砂岩、泥岩，沿线未见较大规模不良地质现象，边坡整体较稳定。

1.隧洞：共13座，穿越地层为侏罗系遂宁组（J3s）和上沙溪庙组（J2s）砂岩、泥岩，成洞地质条件总体较好，隧洞进、出口段及部分裂隙发育段属Ⅴ类围岩，洞身砂岩段一般属Ⅲ类围岩，泥岩段一般属Ⅳ类围岩。

2. 其他渠系建筑物：建议以较密实土层或基岩为渠系建筑物基础持力层，并注意过河段的防冲处理。

灌区工程主要建筑物工程地质条件评价基本合适。

- （六）工程区岩（土）体物理力学指标建议值

工程区岩（土）体物理力学指标建议值基本恰当。

- （七）天然建筑材料

1.块石料：进行了3个料场比选，建议在崔家坪2#料场开采。料场地表多为厚0.5～3.0ｍ的第四系覆盖层，下伏上沙溪庙组（J2s）砂岩，弱风化岩石饱和抗压强度为34.4～52.3 MPa，平均值为41.8MPa；料场有用层储量36.8万m3，剥采比0.16，料石质量和储量满足工程要求。料场至工程区需修建施工公路，料场至坝枢运距约1km，至灌区平均30km。

2.混凝土骨料：在石柱县西沱镇朱家槽料场购买，料场为三叠系下统嘉陵江组灰岩，弱风化灰岩岩石饱和抗压强度为40.2～57.2MPa，经工程类比灰岩不具碱活性危害，骨料质量和产量基本满足工程要求。料场至工程区有公路相通，料场至坝枢运距约30km，至灌区平均50km。

工程所需天然建筑材料基本落实。下阶段混凝土骨料应进行碱活性试验，并根据试验成果提出处理建议。

- （八）建议

下阶段应加强施工地质工作，注意工程开挖边坡稳定、大坝建基面、坝基防渗帷幕范围和渠系主要建筑物工程地质条件复核及问题处理。

- 四、工程任务和规模

- （一）工程任务

本工程建设任务为农业灌溉和农村人畜饮水等综合利用基本合适。

- （二）供区用水总量及供需平衡计算

本工程取用水合理性分析、水源可靠性分析、取水退水和对下游的影响分析及处理措施等已经《石柱土家族自治县水务局关于重庆市石柱县崔家坪水库工程取水许可申请的批复》（石水务发［2017］41号）批准。

1.设计水平年和设计保证率

工程现状基准年为2015年，设计水平年为2025年，灌溉和供水设计

保证率分别为75%、95%符合现行规范要求。

2.灌溉规模及需水量

本工程灌区范围为石柱县桥头、龙沙、悦崃、三益等乡镇的11个村，耕地分布于水库下游悦崃河两岸780～980m高程的山丘区，2025年规划灌溉面积26993亩，其中：田12714亩，土14279亩，多年平均和设计保证率P=75%田土综合净灌溉定额分别为179.9m3/亩、222.0m3/亩，灌溉净需水量分别为485.6万m3、599.2万m3，计入灌溉水利用系数0.647，灌溉毛需水量分别为751万m3、926万m3，扣除原有水利设施分别提供水量38.6万m3、36.3万m3，需水库提供灌溉需水量分别为712万m3、890万m3。

灌溉需水量计算成果可用于本阶段。

3.人畜饮水规模及需水量

2025年预测灌区农村人饮16470人，大、小牲畜分别为16975头、96713只（鸡鸭），按照《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）的相关规定，农村人饮及大、小牲畜用水定额分别采用80L/（人·d）、40 L/（头·d）、1 L/（只·d），公共建筑、管网漏损与未预见等水量分别按10%、15%计，经计算人畜饮水年净需水量93.4万m3，年毛需水量133万m3。

人畜饮水规模及需水量计算成果可用于本阶段。

4.灌区需水总量

本工程多年平均灌溉和人畜饮水总需水量为845万m3（灌溉需水量712万m3，人畜饮水需水量133万m3），P=75%灌溉和人畜饮水总需水量为1023万m3（灌溉需水量890万m3，人畜饮水需水量133万m3）。

5.生态用水规模

在坝址处下泄0.058m3/s的生态基流，相应下泄的年生态水量为182万m3。

6.供需水平衡计算

经时历法（1960年4月～2005年3月）径流调节计算，多年平均可供水量815万m3（灌溉683万m3，供水132万m3，），灌溉保证率82.6%，供水保证率98.9%，满足设计要求。

多年平均可供水量与《石柱土家族自治县水务局关于重庆市石柱县崔家坪水库工程取水许可申请的批复》（石水务发［2017］41号）基本一致。

- （三）渠道配水流量

经渠道配水流量计算，主干渠渠首设计流量1.75m3/s（灌溉流量1.71m3/s，供水流量0.04m3/s），左干渠渠首设计流量0.73m3/s（灌溉流量0.71m3/s，供水流量0.02m3/s），右干渠渠首设计流量0.86m3/s（灌溉流量0.84m3/s，供水流量0.02m3/s）。

渠道配水流量基本可行。

- （四）水库特征水位及规模

1.死水位

根据灌区控灌高程980.0m和水库淤积50年坝前淤沙高程993.1m及取水口布置要求，拟定水库死水位996.0m基本可行，死库容94.5万m3。

2.正常蓄水位

本阶段根据工程开发任务和需水要求，拟定水库正常蓄水位1012.5m、1013.0m、1013.5m三个方案，经技术经济比较，选择正常蓄水位1013.0m基本可行，正常蓄水位库容426万m3。

3.设计、校核洪水位

经洪水调节计算，50年一遇设计洪水位1015.06m，相应库容496万m3；500年一遇校核洪水位1015.70m，总库容520万m3。

设计、校核洪水位可用于本阶段。

- （五）水库回水计算

根据水库泥沙淤积分布情况，推算P=5%和P=20%洪水时干流和支流长冲沟、向家沟回水长度分别为3.266km、0.866km、0.692km。

水库回水长度可用于本阶段。

- 五、工程布置及主要建筑物

- （一）工程等级和标准

崔家坪水库总库容520万m³，设计灌溉面积2.7万亩，农村供水人口1.65万人，大小牲畜11.37万头。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，本工程为Ⅳ等小（1）型工程，主要建筑物大坝、溢洪道、取水塔建筑物级别为4级，次要建筑物为5级；灌区工程建筑物级别为5级。主要建筑物按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核；消能按20年一遇设计；灌区工程按10年一遇设计。

工程等级及标准确定符合现行规范规定。

- （二）建筑物合理使用年限和耐久性设计

本工程合理使用年限为50年，其中水库挡水、泄水、取水建筑物使用年限为50年，灌区工程使用年限为30年。

设计确定的使用年限符合《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）的相关规定。

- （二）工程选址及主要建筑物轴线选择

1.坝址选择

本工程设计根据规划的受水区范围及高程，从来水量、库容条件、地形地质等方面考虑，坝址选择在悦崃河支流刘家河崔家坪以上至长冲沟河口段基本合适。在上述适宜建坝河段，设计提出了相距1.0km的上、下坝址进行比较，推荐下坝址基本合理。

2.坝轴线选择

根据下坝址地形条件，右岸为凹岸，左岸为一山包且下游有一条冲沟，推荐坝轴线长度较短，工程量较小，基本同意选定的坝轴线。

3.灌区渠线

设计对主干渠、左干渠、右干渠线路分段进行了比较，基本同意设计推荐的主干渠布置在刘家河左岸、左右干渠分别布置在悦崃河左岸和右岸的线路布置方案。

- （三）主要建筑物型式

1.坝型及筑坝材料选择

在推荐的下坝址，设计拟定了混凝土重力坝、钢筋混凝土面板堆石坝两种坝型进行比较，混凝土重力坝布置紧凑、投资相对较省，推荐混凝土重力坝；筑坝材料经埋石混凝土和堆石混凝土综合比较，推荐工程投资较省，施工速度较快的堆石混凝土重力坝方案。

基本同意坝型及筑坝材料选择。

2.泄水建筑物型式选择

泄洪方式：设计进行了有闸泄洪、无闸泄洪的比较，推荐采用布置在大坝河床中部的表孔无闸泄洪，堰型采用实用堰，堰顶高程为正常蓄水位1013.0m。孔口尺寸经比较，采用4孔，孔净宽均为8m，溢流总净宽32m。

消能方式：由于本工程上、下游水头差较小，流量较小，推荐采用消能效果相对较好的底流消能。

基本同意泄水建筑物型式选择。

3.取水型式

结合坝型选择，基本同意设计提出的在左岸非溢流坝段设置取水塔+坝体埋管的取水方案。

4.灌区输水型式

本工程灌区输水设计流量为1.75m3/s～0.23m3/s，设计从工程占地、施工工期、工程投资及实施难度，并结合项目业主意见，基本同意推荐“渠道+管道”输水型式。

- （四）工程总布置

本工程由水库枢纽工程和灌区工程两部分组成。

1.水库枢纽工程

（1）大坝

大坝采用C9020W6F100堆石混凝土重力坝，由左、右非溢流坝段和河床溢流坝段组成；坝顶高程1017.00m，坝轴线长125m，最大坝高47.5m；溢流表孔堰顶高程1013.0m，溢流坝段下游末端设底流消力池，池长25.0m。

（2）取水建筑物

采用坝式矩形取水塔，布置于桩号坝0+023，与大坝上游坝坡结合布置，塔内设4层取水管，塔顶与坝顶齐平，塔顶上方设管理房及启闭设备。设计取水流量1.75m³/s。

生态放水管自坝后取水管闸阀室分出，长60.0m，设闸阀控制并设流量计。

（3）附属建筑物

上坝公路：自大坝右坝肩接坝下已成道路和坝前管理房，长140m，路宽4.5m。

管理房：布置于坝前右岸，建筑面积470m2。

2.灌区工程

灌区工程包括1条主干渠和2条干渠（左干渠、右干渠），总长36.35km，其中明渠24.02km。主干渠全长9.366km，其中明（暗）渠4.034m，隧洞5座（马刀山、榛子坝、地坝梁、熊洞湾、罗家院子）共长3.962km，渡槽7座共长0.398km，倒虹管3座共长0.972km；渠首设计引水流量1.75m³/s，从坝后闸阀室后消力池取水，沿刘家河左岸等高线布置，经高膀子、谭家坪、马家祠、黄芙溪、榛子坝、挖瓢湾、熊洞湾、大河坝，止于龙井湾。

左干渠全长10.774km，其中明（暗）渠长8.681 km，隧洞2座（上大坝、挖断山）共长0.604km，渡槽6座共长0.25km，倒虹管3座共长1.239km；渠首设计引水流量0.73m³/s，从主干渠末端取水，经水车坝、肖家湾、刘家田、谭家沟、上大坝、岳家湾、下湾、挖断山、蒋家院子、茶园沟、新房子、黄家院子、马家岩，止于石坝湾。

右干渠全长16.21km，其中明（暗）渠长13.094km，隧洞6座（瓦窑坪、寨上、杜家塝、白果坝、冯家冲、方家岭）共长2.112km，渡槽3座共长0.138km，倒虹管1座共长0.836km，跌水长0.03km；渠首设计引水流量0.86m³/s，从主干渠末端取水，穿悦崃河，经生基梁、岩脚、大湾、寨上、杜家塝、和尚坪、白果坝、小堰口、冯家冲、方家岭，止于河坝山塘。

工程总布置基本合理。下阶段应结合地形地质条件进一步优化灌区工程布置。

（五）主要建筑物

1.水库枢纽工程

（1）大坝

1）坝顶结构

计算坝顶高程为1016.37m，考虑到溢洪道交通桥布置及净空要求，采用坝顶高程1017.0m。坝顶宽6.0m，坝顶上、下游侧设护栏。坝顶兼作工程区内交通道路，采用混凝土路面；溢流坝段闸墩顶为连接左右岸的交通桥，桥面宽6.0m，采用钢筋混凝土板结构。

坝顶结构设计基本可行。

2）坝体结构及构造

溢流坝段（长38m）：溢流堰为WES实用堰，采用无闸门控制的开敞式表孔溢流，堰顶高程1013.00m，设4孔，孔口净宽8.0m。上游坝坡在高程993.0m以上竖直，以下坡比为1:0.2；下游坝坡坡比在堰体以下为1：0.75。采用底流消能，消力池宽31.0m，长25.0m，底板厚1.0m，池顶、底高程分别为976.0m、970.0m，底板设排水孔；泄槽宽由堰顶36.0m渐缩至消力池首段31.0m，两侧设导墙。大坝最低建基面高程969.5m。

非溢流坝段：坝顶高程1017.0m。上游坝坡在高程993.0m以上竖直，以下坡比为1:0.2；下游坝坡在高程1011.0m以上铅直，以下为1：0.75。大坝最低建基面高程975.0m。

坝内廊道：在大坝坝踵部位均布置灌浆排水廊道，廊道采用城门洞型，内空尺寸2.5m×3.5m，廊道分别与坝体排水孔和坝基排水孔相连；在廊道最低处设集水井收集坝体坝基排水。

坝体分缝：大坝共设5条横缝，缝内均采用一道铜片止水和一道橡胶止水。

3）坝体、坝基防渗设计

大坝上游侧迎水面设0.5m厚的C9020W6F100自密实混凝土防渗层至齿槽建基面。

坝体排水：在坝体靠上游侧内沿坝轴线设一排竖向无砂混凝土排水管通至廊道上游侧壁，排水管间距2m，管径150mm，距大坝上游临水面水平距离大于3m。

坝基排水：在坝基廊道下游侧排水沟处设倾向下游10°的坝基排水孔一排，孔距3m，孔径110mm，孔深为该处帷幕深度的0.5倍。

坝体坝基渗水由廊道内排水沟汇入集水井抽排出坝外。

4）坝体材料

坝体内部采用C9020W6F100堆石混凝土，堆石率为55%。溢流面表层及交通桥采用C30钢筋混凝土，坝顶路面、闸墩、泄槽两侧导墙、廊道、消力池边墙及底板采用C25钢筋混凝土。

5）基础处理

坝基持力层：大坝基础置于弱风化砂岩。

固结灌浆：对坝基均进行固结灌浆处理；孔距3.0m，排距3.0m，采用梅花形布置，灌浆入岩深度5m。

帷幕灌浆：帷幕灌浆轴线河床段平行于坝轴线，左岸至坝肩后折向库内，轴线长332m，其中右岸延伸28m，左岸延伸179m；灌浆孔设单排，孔距2m，灌浆底界为大坝地基岩体相对不透水层（5lu）顶界以下5m。

（2）取水塔

取水塔坐落在左岸非溢流坝段，与坝体连为一体。塔体高25.5m，采用矩形C25钢筋混凝土结构。在高程1009.0m、1004.0m、999.0m、994.0处各设一根管径DN1000水平取水钢管。采用直径1.0m的钢管自上而下依次与各层取水钢管相连至取水塔底部高程991.5m，穿坝体后于坝后设闸阀室控制，闸室后设消能井和管径200mm的生态放水钢管，消能井后接主干渠。在每层钢管前端设拦污网，中部设蝶阀控制；塔顶设钢筋混凝土控制室。取水塔置于弱风化基岩，底高程991.5m。

取水塔设计基本合理。

（3）附属建筑物

上坝公路：路基宽4.5m，路面结构采用C30混凝土。

生态放水管:管径200mm，采用钢管。

管理房：共2层，为砖混结构。

水库枢纽工程结构及构造、附属建筑物设计基本合理。

下阶段应根据开挖揭示的坝基地质条件复核建基面高程、坝体稳定和基础处理设计；重视堆石混凝土筑坝材料的研究，并根据已成堆石混凝土重力坝工程经验进一步优化完善大坝结构及构造设计，确保安全可靠。

2.灌区工程

（1）明渠、暗渠

经设计比较，渠道底板坡降为1/1000。

明渠：采用矩形断面，宽0.8～1.6m，深0.8～1.75m，边墙采用重力式挡墙；渠道边墙和底板均采用C20混凝土；渠道一般置于基岩，部分段置于块石换填的软土上。

暗渠：共10处，为无压矩形箱涵。其中右干渠Y2+000～2+800段为盖板涵，净空尺寸为1.3m×1.2m，盖板采用C25钢筋混凝土，渠道边墙和底板均采用C20混凝土；箱涵净空尺寸均为1.6m×1.8m，箱涵采用C25钢筋混凝土，壁厚0.3m；箱涵一般置于基岩，若置于软土地基，用砂卵石换填。

（2）隧洞

隧洞共13处，总长6678m，均为无压流隧洞。隧洞底坡1/1000，断面采用城门洞型，净空尺寸1.8m×2.0m。Ⅲ~Ⅴ类围岩支护设计基本合理。下阶段应重视IV~Ⅴ类围岩的临时支护，确保施工安全。

（3）渡槽

渡槽槽身断面采用矩形，净空尺寸（0.9～1.6）m×（0.6～1.4）m，槽身采用C30钢筋混凝土，下部支撑为钢筋混凝土排架，排架跨度8～10m，基础置于弱风化基岩，并应嵌入基岩一定深度。

（4）倒虹管

倒虹管采用明敷钢管，管径0.508-1.22m（内径）， 壁厚10～25mm，沿线设钢筋混凝土镇支墩。

灌区工程主要建筑物设计基本合理。下阶段应根据开挖揭示的地质条件进一步复核建筑物结构及基础处理设计，确保安全。

- 3.边坡工程

- 边坡工程坡面采用挂钢筋网喷混凝土+锚杆支护。

- 下阶段应根据开挖揭示的地质条件，进一步复核并完善各类边坡工程处理和排水设计，并结合水保措施对坡面进行绿化。

- 4.安全监测

安全监测项目包括大坝变形监测、渗流监测、环境监测；借水及灌区建筑物监测等。

安全监测设计基本可行。下阶段应优化完善安全监测设计。

- 六、金结、电气、消防设计

- （一）金属结构

水库取水建筑物、放空及生态放水设施、输水建筑物及附件等金属结构设计基本合理。下阶段应进一步复核并完善金属结构设计。

- （二）电气

水库工程供配电设计基本合理。

- （三）消防

管理房消防设计基本合理。

- 七、施工组织设计

- （一）施工条件

对外交通较为便利，施工场地布置条件一般，工程所需水泥、钢筋、木材、油料等在石柱县城购买。

施工条件陈述基本清楚。

- （二）施工导流

1.导流标准

导流建筑物为5级，导流标准选用枯期5年一遇洪水，坝体施工临时度汛标准选用全年10年一遇洪水，符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）的规定。坝枢工程初期导流时段为10月～次年3月，相应导流流量为31.8m3/s，度汛流量为132m3/s。

2.导流方案

大坝枢纽选用全段围堰，渠涵导流；汛前大坝浇筑至度汛高程，由导流底孔联合缺口泄洪度汛，汛期可继续施工。

导流方案基本可行。

3.导流建筑物设计

上、下游围堰均为土石围堰，迎水面采用编织袋装土夹土工膜防渗，主体为土石混合料碾压回填，迎水面及背水面边坡均为1:1.5。

导流底孔布置在河床左岸，坝体段采用钢筋混凝土矩形断面，进、出口为明渠。导流涵孔及明渠总长218.87m，上游进口底板高程975.4m，下游出口底板高程971.05m。

建议下阶段注意围堰与导流涵孔的位置关系，调整布置，做好围堰坡脚防冲设计。

4.截流及下闸蓄水

截流标准选用5年一遇月平均流量，截流方式为单戗立堵。下闸时间安排在4月，下闸设计流量选用5年一遇月平均流量。导流底孔封堵利用叠梁闸门临时挡水，坝身段底孔全部回填。

下闸方案基本可行。下阶段进一步论证优化截流时间。

- （三）料场选择与开采

坝枢及灌区工程块石料均从崔家坪2#料场开采，至坝枢运距1 km，至灌区30km；混凝土粗、细骨料从石柱县西沱镇朱家槽料场购买，至坝枢运距30km，至灌区50km。

建议项目实施前，认真研究灌区工程石方洞挖方量及组成，补充利用作为混凝土骨料及块石料的可能性。

- （四）主体工程施工

主体工程的施工程序、施工方法、配置的主要施工机械设备基本可行。建议项目实施前进一步落实灌区工程隧洞施工单边控制长度，并调整相应施工方案及机械设备。

- （五）施工交通运输

1.利用现有交通线路作为工程的对外交通线路，线路规划基本可行。

2.场内交通坝枢工程需新建施工临时道路3.6km，灌区工程新建施工道路10km，均采用泥结石路面，宽3.5~6m。场内施工交通运输规划基本可行。

- （六）施工工厂设施

规划的施工工厂设施项目、生产规模、主要机械设备基本可行。

风、水、电、通信及照明规划基本可行。

- （七）施工总布置

坝枢工程土石方平衡后，弃渣运往渣场。灌区工程弃渣用于管道沿线平整后，分别运至各渣场。出渣、土石方平衡及施工总布置基本可行，建议项目实施前，进一步落实坝枢渣场具体位置及细化各渣场布置。

- （八）施工总进度

总工期为26个月，其中坝枢工程26个月，灌区工程25个月。建议项目实施前认真研究灌区工程的控制性工程，优化工期安排。

- 八、建设征地和移民安置

建设征地和移民安置以石柱县人民政府批复为准。

- 九、水土保持及环境保护

- （一）水土保持

水土保持方案已通过重庆市水利局审查，下阶段按“专题批复”进一步完善水土保持设计。

- （二）环境保护

下阶段按“专题批复”进一步完善环境保护设计。

- 十、劳动安全与工业卫生

劳动安全与工业卫生设计基本可行。在施工、运行及管理的全过程中，必须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

- 十一、工程管理设计

工程管理机构设置基本合理，工程管理和保护范围可行。

- 十二、工程投资概算

报告编制单位上报工程设计概算静态总投资32846.90万元。

- 十三、经济评价

工程经济评价依据正确、方法可行，各项经济评价指标基本满足国家有关规定。