附件1

璧山区姊妹桥水库工程初步设计投资概算审查表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 枢纽工程 |  |  |  |  |  |
| Ⅰ | 工程部分 |  |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 2412.18 |  |  | 2412.18 |  |
| 一 | 挡水工程 | 1767.83 |  |  | 1767.83 |  |
| 二 | 泄洪工程 | 475.66 |  |  | 475.66 |  |
| 三 | 引水工程 | 1.58 |  |  | 1.58 |  |
| 四 | 交通工程 | 38.69 |  |  | 38.69 |  |
| 五 | 房屋建筑工程 | 99.22 |  |  | 99.22 |  |
| 六 | 其他建筑工程 | 29.20 |  |  | 29.20 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 2.66 | 149.704 |  | 152.36 |  |
| 一 | 公用设备及安装工程 | 2.66 | 149.70 |  | 152.36 |  |
| （一） | 馈电设备及安装工程 | 2.66 | 17.71 |  | 20.37 |  |
| （二） | 水情自动测报系统设备及安装工程 |  | 90 |  | 90.00 |  |
| （三） | 交通设备 |  | 42 |  | 42.00 |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 53.90 | 230.34 |  | 284.24 |  |
| 一 | 泄洪工程 | 52.53 | 227.91 |  | 280.44 |  |
| 二 | 引水工程 | 1.37 | 2.43 |  | 3.80 |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 121.12 |  |  | 121.12 |  |
| 一 | 施工导流工程 | 44.49 |  |  | 44.49 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 1.80 |  |  | 1.80 |  |
| 三 | 施工房屋建筑工程 | 11.60 |  |  | 11.60 |  |
| 四 | 施工场外供电线路工程 | 12.50 |  |  | 12.50 |  |
| 五 | 其他临时工程 | 50.73 |  |  | 50.73 |  |
|  | 第五部分 独立费用 |  |  | 1113.38 | 1113.38 |  |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 284.96 | 284.96 |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  | 206.03 | 206.03 |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  | 78.93 | 78.93 |  |
| 二 | 生产准备费 |  |  | 27.96 | 27.96 |  |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 497.39 | 497.39 |  |
| 四 | 其他 |  |  | 303.07 | 303.07 |  |
|  | 其中：安全生产费 |  |  | 38.85 | 38.85 |  |
|  | 工程质量检测费 |  |  | 12.95 | 12.95 |  |
|  | 工程咨询费(含咨询费、专题费用) |  |  | 199.50 | 199.50 |  |
|  | 一至五部分投资 | 2589.86 | 380.04 | 1113.38 | 4083.28 |  |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 204.16 |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 4287.45 |  |
| Ⅱ | 征地移民和环境部分 |  |  |  |  |  |
| Ⅱ-1 | 建设及施工场地征用费 |  |  |  | 21616.01 |  |
| Ⅱ-2 | 水土保持工程 |  |  |  | 42.25 | 暂列 |
| Ⅱ-3 | 环境保护工程 |  |  |  | 40.32 | 暂列 |
| Ⅱ-∑ | 征地移民和环境部分投资合计 |  |  |  | 21698.58 |  |
| Ⅲ | 工程静态投资总计 |  |  |  | 25986.03 |  |