重庆市水利局

关于市四届人大三次会议

第0602号建议的复函

***代表：

您提出的《关于进一步加快山坪塘整治的建议》（第0602号）收悉。经研究办理，现答复如下：

首先，感谢您对水利工作的关心和支持！

2013年8月，结合党的群众路线教育实践活动的开展，市委、市政府决定集中力量办好事关群众切身利益的22件民生实事，其中 “完成7.4万口山坪塘整治”作为民生实事入选。在市委、市政府和各区县党委、政府的高度重视下，全市水利部门迅速调整工作思路，统筹协调，上下联动，集中力量扎实推进山坪塘整治工作，全市山坪塘整治进展顺利。2013年8月—2015年3月底，全市山坪塘整治累计开工70560口、完工64127口，分别占7.4万口总任务的95.4%、86.7%；其中丰都县完工2339口，占该县2013—2015年目标任务的100%。

为扎实推进山坪塘整治工作，我局结合农村群众水利需求和财政资金筹集的可能，在深入基层调研和广泛征求意见的基础上，通过认真测算分析，反复研判论证，制定了符合区县实际、操作性较强的山坪塘整治工作方案。市政府按照“量力而行、尽力而为”的民生工作要求，确定了近期（2013—2015年）对病险严重、群众积极性高、整治后效益发挥好的7.4万口山坪塘进行整治，与各区县（自治县）政府签订了山坪塘整治目标责任书。其中丰都县山坪塘总量4687口，下达2013—2015年整治指标2339口，占该县山坪塘总量的50%，目前已完成了山坪塘整治阶段任务。下阶段，我局将继续支持丰都县加大山坪塘整治力度，尽可能满足群众对民生水利的需求。

一、关于您提出的“进一步加大投入力度”的建议。近年来，随着国家越来越重视农田水利建设，中央、市级财政逐年加大对小型农田水利工程建设、管护的投入。中央财政在设立小型农田水利建设专项资金的基础上，全面落实从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设的政策。我市结合山坪塘整治，安排专项资金用于小型农田水利建设，2014、2015年市级补助均达到7亿元。下阶段，我局按照“节水优先”的思路，统筹中央、市级小农水建设资金，进一步加大对山坪塘整治的投入，提高农村生产、生活水源保障。

二、关于您提出的“加强山坪塘整治建设”的建议。去年以来，我局按照水利部的要求，组织编制了《重庆市节水减排实施方案（2014—2018年）》，山坪塘整治列入了下阶段节水减排工程建设的重点。2015年，我们将积极争取中央支持，拟将丰都等区县列入新一批中央农田水利项目县，继续推进山坪塘整治为重点的小型农田水利建设。

三、关于您提出的“加快法制化和规范化进程”的建议。2014年，我局印发了《重庆市山坪塘整治质量管理技术手册（试行）》（渝水民生〔2014〕10号），建立了山坪塘整治技术标准体系，推进山坪塘整治规范化建设。下阶段，我们将紧随国家《农田水利条例》的立法进程，尽快完成《重庆市村镇供水管理条例》立法工作，做好《重庆市农田水利条例》的立法可行性、必要性的研究论证，促进山坪塘整治等农田水利建设、管理和产权改革走上法制化、规范化轨道。

此复函已经王爱祖局长审签。对以上答复您有什么意见，请填写在回执上寄给我局，以便我们进一步改进工作。

重庆市水利局

2015年4月14日

（联 系 人：***，联系电话：***）